附表2

2018年全市交通基础设施主要新开工项目计划表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容或 规模（公里） | 技术标准 | 建设年限 | 估算总投资 （万元） | 预计至2020年累计完成投资（万元） | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  | 8599562 | 2419962 |  |  |  |  |
| （一） | 铁路 |  |  |  | 1625000 | 150000 |  |  |  |  |
| 1 | 湛海高铁 | 130 | 国铁I级、客运专线 | 2018-2022 | 1500000 | 100000 | 市交通建设指挥部、市发改局 | 雷州市、遂溪县、徐闻县、麻章区、市城市规划局、市交通运输局、市国土局、市环保局 | 2022.12 |  |
| 2 | 东海岛铁路东海岛港区支线 | 9.5 | 国铁I级、货运专线 | 2018-2021 | 50000 | 20000 | 市交通建设指挥部、市发改局 | 湛江开发区、市城市规划局、市交通运输局、市国土局、市环保局、湛江港集团 | 2021.12 |  |
| 3 | 东海岛铁路宝满港区支线 | 15 | 国铁I级、货运专线 | 2018-2021 | 75000 | 30000 | 市交通建设指挥部、市发改局 | 霞山区、市城市城市规划局、市交通运输局、市国土局、市环保局、湛江港集团 | 2021.12 |  |
| （二） | 公路 |  |  |  | 6427132 | 2022332 |  |  |  |  |
| 4 | ▲茂湛高速公路改扩建工程（湛江段） | 55 | 高速公路、双向八车道 | 2018-2022 | 653200 | 200000 | 市交通建设指挥部、市交通运输局 | 吴川市、遂溪县、坡头区、市发改局、市城市规划局、市国土局、市环保局、市公路局 | 2022.12 |  |
| 5 | 汕湛高速公路吴川支线西延线 | 10.8 | 高速公路、双向四车道 | 2018-2019 | 110000 | 110000 | 市交通建设指挥部、市交通运输局 | 坡头区、市发改局、市城市规划局、市国土局、市环保局、市公路局 | 2019.12 |  |
| 6 | 玉湛高速公路雷州支线（湛江海湾大桥西连线高速化改造） | 29.8 | 高速公路、双向四车道 | 2018-2020 | 260000 | 260000 | 市交通运输局 | 雷州市、麻章区、市发改局、市城市规划局、市国土局、市环保局、市交投集团 | 2020.12 |  |
| 7 | 湛徐高速公路雷州乌石支线 | 28 | 高速公路、双向四车道 | 2018-2021 | 250000 | 150000 | 市交通运输局 | 雷州市、市发改局、市城市规划局、市国土局、市环保局 | 2021.12 |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设内容或 规模（公里） | 技术标准 | 建设年限 | 估算总投资 （万元） | 预计至2020年累计完成投资（万元） | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 | 备注 |
| 8 | 广东滨海公路湛江段 | 575 | 主线一级公路、支线一级或二级公路 | 2018-2025 | 4220000 | 500000 | 市交通运输局、市公路局 | 吴川市、坡头区、赤坎区、霞山区、麻章区、雷州市、徐闻县、遂溪县、廉江市，湛江开发区、南三岛区，市发改局、市财政局、市城市规划局、市国土局、市环保局、市海洋与渔业局、市林业局、市农业局 | 2025.12 |  |
| 9 | 空港大道（吴川机场进港公路） | 4.5 | 一级公路、双向八车道 | 2018-2019 | 30000 | 30000 | 吴川市 |  | 2019.10 |  |
| 10 | 乾塘至龙头公路（省道S081至官滘段） | 13.3 | 一级公路、双向四车道 | 2018-2021 | 43000 | 20000 | 坡头区 |  | 2021.12 |  |
| 11 | 海大路与湖光镇圩连接线 | 2.5 | 一级公路、双向六车道 | 2018-2019 | 11624 | 11624 | 麻章区 |  | 2019.12 |  |
| 12 | 国道207线遂溪县城路段改线工程 | 26.0 | 一级公路、双向四/六车道 | 2018-2022 | 130000 | 100000 | 市公路局 | 遂溪县、市财政局、市发改局、市交通运输局、市规划局、市国土局、市环保局 | 2022.12 |  |
| 13 | 国道207线雷州穿城段改线工程 | 17.0 | 一级公路、双向四车道 | 2018-2022 | 98600 | 20000 | 市公路局 | 雷州市、市财政局、市发改局、市交通运输局、市城市规划局、市国土局、市环保局 | 2022.12 |  |
| 14 | 省道286线南三岛至北涯南三林场段改建工程 | 16.7 | 一级公路、双向四车道 | 2018-2020 | 78000 | 78000 | 南三岛区 | 市财政局、市发改局、市交通运输局、市公路局、市城市规划局、市国土局、市环保局 | 2020.12 |  |
| 15 | 省道S286线龙头镇至坡头镇段改扩建工程 | 6.4 | 一级公路、双向四车道 | 2018-2019 | 32000 | 32000 | 坡头区 | 市财政局、市发改局、市公路局、市交通运输局、市城市规划局、市国土局、市环保局 | 2019.12 | 通中心镇快速路 |
| 16 | 省道S290线火炬农场段改建工程 | 5.2 | 二级公路、双向二车道 | 2018-2019 | 7000 | 7000 | 市公路局 | 雷州市、市财政局、市发改局、市交通运输局、市城市规划局、市国土局、市环保局 | 2019.12 |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设内容或 规模（公里） | 技术标准 | 建设年限 | 估算总投资 （万元） | 预计至2020年累计完成投资（万元） | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 | 备注 |
| 17 | 省道S290线那双至乌石段改建工程 | 23.2 | 一级公路、双向四车道 | 2018-2020 | 104400 | 104400 | 市公路局 | 雷州市、市财政局、市交通运输局、市发改局、市城市规划局、市国土局、市环保局 | 2020.12 | 通乌石中心镇一级公路 |
| 18 | 省道S293线麻章田寮村至海洋大学段扩建工程 | 20.4 | 一级公路、双向六车道 | 2018-2020 | 57655 | 57655 | 市公路局 | 麻章区、市财政局、市交通运输局 | 2019.12 |  |
| 19 | 省道S376线条曲界至迈陈段改建工程 | 49.3 | 一级公路、双向四车道 | 2018-2020 | 221850 | 221850 | 市公路局 | 徐闻县、市财政局、市交通运输局、市发改局、市城市规划局、市国土局、市环保局 | 2020.12 | 通曲界、迈陈中心镇一级公路 |
| 20 | 省道S544线梅菉至塘缀段改扩建工程 | 7.5 | 一级公路、双向四车道 | 2018-2019 | 33750 | 33750 | 市公路局 | 吴川市、市财政局、市发改局、市交通运输局、市城市规划局、市国土局、市环保局 | 2019.12 | 通塘缀中心镇一级公路 |
| 21 | 国道G207线廉江茅垌至遂溪文化广场段路面改造工程 | 16.4 | 一级公路、双向四车道 | 2018-2018 | 10668 | 10668 | 市公路局 | 廉江市、遂溪县、市财政局、市交通运输局 | 2018.12 |  |
| 22 | 省道S286线廉江新塘仔至吴川尖岭段路面改造工程 | 38.0 | 二级公路、双向二车道 | 2018-2018 | 13500 | 13500 | 市公路局 | 廉江市、吴川市、市财政局、市交通运输局 | 2018.12 |  |
| 23 | 省道S376线徐闻锦和至曲界段路面改造工程 | 10.0 | 二级公路、双向二车道 | 2018-2018 | 3000 | 3000 | 市公路局 | 徐闻县、市财政局、市交通运输局 | 2018.12 |  |
| 24 | 省道S287线廉江新民至安铺段路面改造工程 | 23.0 | 二级公路、双向二车道 | 2018-2018 | 7000 | 7000 | 市公路局 | 廉江市、市财政局、市交通运输局 | 2018.12 |  |
| 25 | 省道S388线廉江塘蓬至长山段路面改造工程 | 13.1 | 二级公路、双向二车道 | 2018-2018 | 4000 | 4000 | 市公路局 | 廉江市、市财政局、市交通运输局 | 2018.12 |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设内容或 规模（公里） | 技术标准 | 建设年限 | 估算总投资 （万元） | 预计至2020年累计完成投资（万元） | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 | 备注 |
| 26 | 省道S544线鳌头至肖山及梅录至振文段路面改造工程 | 27.3 | 二级公路、双向二车道 | 2018-2018 | 8000 | 8000 | 市公路局 | 吴川市、市财政局、市交通运输局 | 2018.12 |  |
| 27 | 省道S545线里光至吴家村段路面改造工程 | 45.0 | 二级公路、双向二车道 | 2018-2018 | 13500 | 13500 | 市公路局 | 遂溪县、市财政局、市交通运输局 | 2018.12 |  |
| 28 | 省道S546线火炬农场至雷城段路面改造工程 | 20.3 | 二级公路、双向二车道 | 2018-2018 | 6000 | 6000 | 市公路局 | 雷州市、市财政局、市交通运输局 | 2018.12 |  |
| 29 | 县道X699线龙门至那双段改建工程 | 4.5 | 一级公路、双向四车道 | 2018-2019 | 20385 | 20385 | 市交通运输局 | 雷州市、市财政局 | 2019.12 | 通乌石中心镇一级公路 |
| （三） | 水路 |  |  |  | 487430 | 187630 |  |  |  |  |
| 30 | ▲宝满港区集装箱码头一期扩建工程 | 2个5万吨级（水工结构15万吨级）集装箱泊位 |  | 2018-2021 | 224800 | 50000 | 市交通运输局 | 湛江港集团、市海洋与渔业局、市国土局 | 2022.12 |  |
| 31 | 宝满港区湛江航运集团码头（搬迁项目） | 2个5万吨级（结构预留10万吨级）多用途泊位，码头长600米，年设计吞吐量1200万吨 |  | 2018-2021 | 80000 | 40000 | 市交通运输局 | 湛江航运集团有限公司、市海洋与渔业局、市国土局 | 2021.12 |  |
| 32 | 东海岛港区日光集团物流通用杂货码头工程 | 3个2万吨级通用杂货码头，年设计通过能力310万吨，使用港口岸线600米 |  | 2018-2021 | 35000 | 10000 | 市交通运输局 | 湛江日光集团、市海洋与渔业局、市国土局 | 2021.12 |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设内容或 规模（公里） | 技术标准 | 建设年限 | 估算总投资 （万元） | 预计至2020年累计完成投资（万元） | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 | 备注 |
| 33 | ▲湛江京信东海电厂项目配套专用码头 | 1个10万吨级散货(煤)泊位(结构预留15万吨级)和1个3000吨级重件泊位 |  | 2018-2021 | 80000 | 20000 | 市交通运输局 | 湛江京信东海电厂、市海洋与渔业局、市国土局 | 2021.12 |  |
| 34 | 东海岛港区航道工程 | 航道长4.56公里，分两段，其中A 段航道长2.76公里，按满足10万吨级散货船满载单向通航标准建设；B 段航道长1.8公里，按满足5万吨级船舶单向通航 |  | 2018-2020 | 67630 | 67630 | 湛江开发区 | 市交通运输局、市海洋与渔业局、湛江港集团 | 2020.12 |  |
| （四） | 站场枢纽 |  |  |  | 60000 | 60000 |  |  |  |  |
| 35 | 湛江新机场汽车客运站 | 新建一级站，规划能力1.5万人次/年 |  | 2018-2019 | 10000 | 10000 | 吴川市 |  | 2019.12 |  |
| 36 | 遂溪县城客运中心站 | 建设二级客运站 |  | 2018-2020 | 5000 | 5000 | 遂溪县 |  | 2020.12 |  |
| 37 | 合湛铁路遂溪南站客运综合交通枢纽工程 | 规划用地面积15.3万平方米 |  | 2018-2020 | 50000 | 50000 | 遂溪县 |  | 2020.12 |  |