附表3

2019年全市交通基础设施主要新开工项目计划表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容或 规模（公里） | 技术标准 | 建设年限 | 估算总投资 （万元） | 预计至2020年累计完成投资（万元） | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  | 1919006 | 249224 |  |  |  |  |
| （一） | 铁路 |  |  |  | 150000 | 20000 |  |  |  |  |
| 1 | 粤海铁路乌石支线 | 30.2 | 疏港铁路 | 2019-2023 | 150000 | 20000 | 市发改局、市交通建设指挥部 | 雷州市、市城市规划局、市交通运输局、市国土局、市环保局、湛江港集团 | 2023.12 |  |
| （二） | 公路 |  |  |  | 1222006 | 195224 |  |  |  |  |
| 2 | 渝湛高速公路廉江龙头沙支线 | 20 | 高速公路、双向四车道 | 2019-2022 | 200000 | 10000 | 市交通运输局 | 廉江市、市发改局、市城市规划局、市国土局、市环保局 | 2022.12 |  |
| 3 | 湛徐高速公路遂溪江洪支线 | 40 | 高速公路、双向四车道 | 2019-2022 | 360000 | 10000 | 市交通运输局 | 雷州市、遂溪县、市发改局、市城市规划局、市国土局、市环保局 | 2022.12 |  |
| 4 | 湛徐高速公路徐闻角尾支线 | 35 | 高速公路、双向四车道 | 2019-2022 | 320000 | 10000 | 市交通运输局 | 徐闻县、市发改局、市城市规划局、市国土局、市环保局 | 2022.12 |  |
| 5 | 国道G228线湛江官渡高速出口至文车段改建工程 | 12.2 | 一级公路、双向六车道 | 2019-2021 | 26782 | 20000 | 市公路局 | 遂溪县、坡头区、市财政局、市发改局、市交通运输局、市城市规划局、市国土局、市环保局 | 2021.12 |  |
| 6 | 省道374市区段改建工程（海西快线） | 21.0 | 一级公路、双向六车道 | 2019-2021 | 200000 | 30000 | 市公路局 | 麻章区、霞山区、市财政局、市发改局、市交通运输局、市城市规划局、市国土局、市环保局、市交投集团 | 2021.12 |  |
| 7 | 省道S376线西连至大井段改建工程 | 4.6 | 二级公路、双向二车道 | 2019-2020 | 9166 | 9166 | 市公路局 | 徐闻县、市财政局、市发改局、市交通运输局、市城市规划局、市国土局、市环保局 | 2020.12 | 县道升级省道 |
| 序号 | 项目名称 | 建设内容或 规模（公里） | 技术标准 | 建设年限 | 估算总投资 （万元） | 预计至2020年累计完成投资（万元） | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 | 备注 |
| 8 | 省道S546线白沙至黎陈段改建工程 | 19.7 | 一/二级公路、双向四/二车道 | 2019-2020 | 54696 | 54696 | 市公路局 | 雷州市、市财政局、市发改局、市交通运输局、市城市规划局、市国土局、市环保局 | 2020.12 | 县道升级省道 |
| 9 | 国道G228线廉江红江农场至高桥段路面改造工程 | 9.5 | 一级公路、双向四车道 | 2019-2019 | 6650 | 6650 | 市公路局 | 廉江市、市财政局、市交通运输局 | 2019.12 |  |
| 10 | 国道G228线遂溪徐屋村至廉江雍村段路面改造工程 | 10.0 | 一级公路、双向四车道 | 2019-2019 | 7000 | 7000 | 市公路局 | 廉江市、遂溪县、市财政局、市交通运输局 | 2019.12 |  |
| 11 | 省道S287线六深至石岭段路面改造工程 | 29.8 | 二级公路、双向二车道 | 2019-2020 | 10443 | 10443 | 市公路局 | 市财政局、市交通运输局 | 2020.12 |  |
| 12 | 省道S374线岭北高速出入口至洋青段路面改造工程 | 21.6 | 一/二级公路、双向四/二车道 | 2019-2020 | 11369 | 11369 | 市公路局 | 市财政局、市交通运输局 | 2020.12 |  |
| 13 | 省道S374线麻章沙墩铁路桥至湛徐高速出口段路面改造工程 | 12.3 | 一级公路、双向四/六车道 | 2019-2019 | 9500 | 9500 | 市公路局 | 麻章区、市财政局、市交通运输局 | 2019.12 |  |
| 14 | 县道X662吴川吴阳段改扩建工程 | 1.6 | 一级公路、双向四车道 | 2019-2020 | 6400 | 6400 | 市交通运输局 | 吴川市、市财政局 | 2020.12 | 通中心镇快速路 |
| （三） | 水路 |  |  |  | 477000 | 24000 |  |  |  |  |
| 15 | ▲东海岛港区煤炭码头工程 | 20万吨级煤炭专用泊位1个，年设计吞吐量930万吨 |  | 2019-2022 | 207000 | 20000 | 市交通运输局 | 湛江港集团、湛江开发区、市海洋渔业局、市国土局 | 2022.12 |  |
| 16 | ▲亚士德航道一期工程 | 航道长10.2公里，按5万吨级双向航道设计 |  | 2019-2021 | 120000 | 2000 | 市交通运输局 | 市发改局、市海洋渔业局、湛江港集团 | 2021.12 |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设内容或 规模（公里） | 技术标准 | 建设年限 | 估算总投资 （万元） | 预计至2020年累计完成投资（万元） | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 | 备注 |
| 17 | 廉江港区进港航道 | 航道长41公里，航道等级10万吨级 |  | 2019-2021 | 150000 | 2000 | 廉江市 | 市交通运输局、市发改局、市海洋渔业局 | 2021.12 |  |
| 18 | 湛江港锚地改扩建工程 | 将3-5#锚地升级改造为7万吨级应急候泊锚地；将11#锚地升级改造为30万吨级船舶应急锚地；将13-16#锚地升级改造为7万吨级船舶应急锚地。 |  | 2019-2021 | 124500 | 5000 | 市交通运输局 | 市发改局、市海洋渔业局、湛江港集团 | 2021.12 |  |
| （四） | 站场枢纽 |  |  |  | 70000 | 10000 |  |  |  |  |
| 19 | 湛江中心城区高铁枢纽站 | 占地面积约20万平方米 |  | 2019-2021 | 70000 | 10000 | 市城市规划局 | 霞山区、市交通建设指挥部、市交通运输局、市发改局、市国土局、市环保局 | 2021.12 |  |