附表4

2020年全市交通基础设施主要新开工项目计划表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容或 规模（公里） | 技术标准 | 建设年限 | 估算总投资 （万元） | 预计2020年完成投资（万元） | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  | 4461024 | 224806 |  |  |  |  |
| （一） | 铁路 | 147 |  |  | 1960000 | 20000 |  |  |  |  |
| 1 | 张家界至湛江铁路广东段 | 147 | 国铁I级、客运专线 | 2020-2023 | 1960000 | 20000 | 市发改局 | 廉江市、遂溪县、麻章区、市城市规划局、市交通运输局、市国土局、市环保局 | 2023.12 |  |
| （二） | 公路 | 73.0 |  |  | 2501024 | 204806 |  |  |  |  |
| 2 | 湛徐高速公路遂溪草潭支线 | 35 | 高速公路、双向四车道 | 2020-2023 | 300000 | 1000 | 市交通运输局 | 遂溪县、市发改局、市城市规划局、市国土局、市环保局 | 2023.12 |  |
| 3 | 湛徐高速公路雷州东里支线 | 42 | 高速公路、双向四车道 | 2020-2023 | 420000 | 1000 | 市交通运输局 | 雷州市、市发改局、市城市规划局、市国土局、市环保局 | 2023.12 |  |
| 4 | 湛徐高速公路徐闻前山支线 | 50 | 高速公路、双向四车道 | 2020-2023 | 500000 | 1000 | 市交通运输局 | 徐闻县、市发改局、市城市规划局、市国土局、市环保局 | 2023.12 |  |
| 5 | 渝湛高速公路洋青出口至北潭港公路 | 25 | 一级公路、双向四车道 | 2020-2023 | 100000 | 1000 | 遂溪县 |  | 2023.12 | 通青平中心镇一级公路 |
| 6 | 徐闻山海至和安公路改建工程 | 48 | 二级公路、双向二车道 | 2020-2022 | 11000 | 1000 | 徐闻县 |  | 2022.12 | 通安铺中心镇一级公路 |
| 7 | 国道G325线廉江红丽村至青平段改建工程 | 54.0 | 一级公路、双向四车道 | 2020-2022 | 243000 | 50000 | 市公路局 | 廉江市、市财政局、市发改局、市交通运输局、市城市规划局、市国土局、市环保局 | 2022.12 | 通青平中心镇一级公路 |
| 8 | 省道S287线新民至安铺段改建工程 | 23.0 | 一级公路、双向四车道 | 2020-2022 | 103500 | 2000 | 市公路局 | 廉江市、市财政局、市发改局、市交通运输局、市城市规划局、市国土局、市环保局 | 2022.12 | 通安铺中心镇一级公路 |
| 9 | 省道S288线硇洲镇至谭北段改建工程 | 8.0 | 一级 | 2020-2021 | 36000 | 5000 | 市公路局 | 湛江开发区、市财政局、市发改局、市交通运输局、市城市规划局、市国土局、市环保局 | 2021.12 | 通硇洲中心镇一级公路 |
| 序号 | 项目名称 | 建设内容或 规模（公里） | 技术标准 | 建设年限 | 估算总投资 （万元） | 预计2020年完成投资（万元） | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 | 备注 |
| 10 | 省道S545线城月至北坡段改建工程 | 23.0 | 一级 | 2020-2022 | 103500 | 2000 | 市公路局 | 遂溪县、市财政局、市发改局、市交通运输局、市城市规划局、市国土局、市环保局 | 2022.12 | 通北坡中心镇一级公路 |
| 11 | 省道S284线塘上村至高岭段改建工程 | 31.1 | 二级 | 2020-2021 | 62232 | 5000 | 市公路局 | 吴川市、坡头区、市财政局、市发改局、市交通运输局、市城市规划局、市国土局、市环保局 | 2021.12 | 县道升级省道 |
| 12 | 省道S289线前山至前海段改建工程 | 8.0 | 二级 | 2020-2021 | 16000 | 2000 | 市公路局 | 徐闻县、市财政局、市发改局、市交通运输局、市城市规划局、市国土局、市环保局 | 2021.12 | 县道升级省道 |
| 13 | 省道S388线那梨至青平镇段改建工程 | 81.5 | 一级 | 2020-2023 | 366750 | 10000 | 市公路局 | 廉江市、市财政局、市发改局、市交通运输局、市城市规划局、市国土局、市环保局 | 2023.12 | 县道升级省道 |
| 14 | 省道S543线王村港至茂名界段改建工程 | 2.2 | 二级 | 2020-2020 | 4000 | 4000 | 市公路局 | 吴川市、坡头区、市财政局、市发改局、市交通运输局、市规划局、市国土局、市环保局 | 2020.12 | 县道升级省道 |
| 15 | 省道S544线鹤坡至肖山段改建工程 | 19.7 | 二级 | 2020-2021 | 39400 | 20000 | 市公路局 | 吴川市、坡头区、市财政局、市发改局、市交通运输局、市城市规划局、市国土局、市环保局 | 2021.12 | 县道升级省道 |
| 16 | 省道S547线新寮码头至新寮镇段改建工程 | 5.7 | 二级 | 2020-2020 | 10000 | 10000 | 市公路局 | 徐闻县、市财政局、市发改局、市交通运输局、市城市规划局、市国土局、市环保局 | 2020.12 |  |
| 17 | 省道S547线纸板厂至迈陈段改建工程 | 24.7 | 二级 | 2020-2021 | 49386 | 5000 | 市公路局 | 徐闻县、市财政局、市发改局、市交通运输局、市城市规划局、市国土局、市环保局 | 2021.12 |  |
| 18 | 国道G207线白坭坡至雷州龙门段路面改造工程 | 92 | 一级公路、双向四车道 | 2020-2020 | 64400 | 64400 | 市公路局 | 雷州市、市财政局、市交通运输局 | 2020.12 |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设内容或 规模（公里） | 技术标准 | 建设年限 | 估算总投资 （万元） | 预计2020年完成投资（万元） | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 | 备注 |
| 19 | 省道S293线廉江石角至廉城段路面改造工程 | 39 | 二级公路、双向二车道 | 2020-2020 | 13650 | 13650 | 市公路局 | 廉江市、市财政局、市交通运输局 | 2020.12 |  |
| 20 | 省道S547线新寮镇至和安镇段段路面改造工程 | 10.731 | 二级公路、双向二车道 | 2020-2020 | 3756 | 3756 | 市公路局 | 市财政局、市交通运输局 | 2020.12 |  |
| 21 | 县道X680线石城至新民段改建工程 | 12.1 | 一级公路、双向四车道 | 2020-2022 | 54450 | 3000 | 市交通运输局 | 廉江市、市财政局、市发改局、市城市规划局、市国土局、市环保局、市公路局 | 2022.12 |  |